软件工程课程设计文档

基于 Web 的学校部门财务管理系统

测试计划

版本：V1.0

2026 年 6 月 19 日

目录

目录将在打开文档后自动更新

# 测试计划

## 1. 文档目的

本文档用于明确财务管理系统测试活动的目标、范围、策略、资源安排、进度计划与准入准出标准，作为测试执行、缺陷跟踪和测试总结的管理依据。

## 2. 测试依据

• 《需求规格说明书-财务管理系统》

• 《概要设计-财务管理系统》

• 《详细设计-财务管理系统》

• 当前前后端源码与数据库脚本

• 《测试用例-财务管理系统》

## 3. 测试目标

• 验证系统核心功能是否满足需求说明。

• 验证管理员与财务员两类角色的权限边界是否正确。

• 验证数据录入、统计查询、备份恢复等关键流程是否完整可用。

• 验证系统在课程设计演示环境下可以稳定启动、构建和展示。

## 4. 测试范围

### 4.1 范围内

• 登录与退出

• 用户管理

• 部门管理

• 账户管理

• 收入类别管理

• 支出类别管理

• 收入记录管理

• 支出记录管理

• 财务统计与报表

• 数据备份与恢复

• 前端构建与后端基础编译验证

### 4.2 范围外

• 高并发压测

• 大规模数据量专项测试

• 第三方系统集成测试

• 多浏览器兼容性深度验证

• 生产部署与运维监控测试

## 5. 测试策略

### 5.1 测试类型

| 测试类型 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 验证需求功能是否实现正确 | 以页面操作和接口响应为主 |
| 权限测试 | 验证角色访问边界 | 重点检查菜单、页面与接口入口 |
| 数据校验测试 | 验证金额、日期、状态及主数据引用规则 | 覆盖正常值、空值和非法值 |
| 报表测试 | 验证统计口径与筛选条件 | 重点覆盖周报、月报、年报、自定义区间 |
| 构建验证测试 | 验证工程可编译和可打包 | 使用 `mvn test` 与 `npm run build` |
| 回归测试 | 验证缺陷修复后主流程未受影响 | 聚焦登录、录入、查询、备份四条主链路 |

### 5.2 测试方法

• 手工黑盒测试为主，依据需求和页面行为设计用例。

• 使用等价类、边界值、场景法和权限矩阵法设计测试项。

• 对后端采用构建级验证，确认源码可编译、依赖完整。

## 6. 测试环境

| 类别 | 环境配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux 开发环境 |
| 前端 | Node.js、npm、Vite、Vue 3 |
| 后端 | JDK 17、Maven、Spring Boot 3 |
| 数据库 | MySQL 8 |
| 浏览器 | Chrome / Edge |
| 测试数据 | `11-数据库/财务管理系统.sql` 初始化数据 |

## 7. 测试资源与分工

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 确认测试范围、审核测试结果、推进缺陷关闭 |
| 开发人员 | 修复缺陷、配合定位问题、提供版本说明 |
| 测试执行人员 | 执行测试用例、记录结果、整理截图和日志 |

## 8. 进度安排

| 阶段 | 日期 | 工作内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例准备 | 2026-06-14 | 明确测试范围、整理测试数据、编写测试用例 | 测试计划、测试设计、测试用例 |
| 第一轮功能测试 | 2026-06-17 | 执行登录、主数据、收支、报表、备份主流程测试 | 缺陷记录、截图 |
| 回归与补测 | 2026-06-18 | 对修复项和边界项进行再次验证 | 测试跟踪日志 |
| 构建与交付验证 | 2026-06-19 | 执行后端 `mvn test`、前端依赖安装和构建验证 | 测试分析报告、提交手册 |

## 9. 准入准出标准

### 9.1 测试准入标准

• 需求、设计和页面清单已经基本稳定。

• 数据库脚本可以完成初始化。

• 前后端代码具备可启动或可构建的基本条件。

• 核心测试用例已经整理完成。

### 9.2 测试准出标准

• 核心功能用例执行完成率达到 100%。

• 严重和高优先级缺陷关闭或有明确规避方案。

• 主流程“登录 -> 录入 -> 报表 -> 备份”可以连续演示。

• 主要文档、日志和截图已经归档。

## 10. 缺陷管理规则

| 优先级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 阻断主流程，无法演示 | 必须优先修复并回归 |
| P2 | 功能异常但有替代路径 | 在结项前修复 |
| P3 | 文案、样式或轻微体验问题 | 可集中修订 |
| P4 | 建议优化项 | 记录到后续改进清单 |

## 11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 前端依赖未安装 | 无法执行构建或启动 | 提前执行 `npm install` 并记录依赖版本 |
| 数据初始化不完整 | 页面无数据或报表为空 | 统一使用 SQL 初始化脚本 |
| 权限口径理解不一致 | 测试结果反复变更 | 先以需求文档中的权限矩阵为准 |
| 文档与代码脱节 | 答辩时出现描述不一致 | 测试后同步更新文档与日志 |

## 12. 测试输出物

• 测试计划

• 测试设计

• 测试用例与截图

• 测试跟踪日志

• 测试分析报告

## 13. 结论

本测试计划以课程设计演示成功为目标，采用“小范围、重主流程、重可追踪”的策略，确保系统在有限周期内达到可验证、可归档和可答辩的交付标准。