软件工程课程设计文档

基于 Web 的学校部门财务管理系统

测试跟踪日志

版本：V1.0

2026 年 6 月 19 日

目录

目录将在打开文档后自动更新

# 测试跟踪日志

## 1. 文档说明

本文档用于记录财务管理系统测试活动中的关键时间点、执行内容、发现问题、处理状态和回归结论，作为测试过程留痕材料。

## 2. 测试活动总览

| 日期 | 活动 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 2026-06-14 | 完成测试范围确认与用例整理 | 形成测试计划、测试设计与测试用例初稿 |
| 2026-06-17 | 完成第一轮功能测试 | 覆盖登录、主数据、收支、报表、备份核心流程 |
| 2026-06-18 | 完成缺陷回归与补测 | 主流程继续可用，无阻断性问题遗留 |
| 2026-06-19 | 完成交付物与构建验证 | 后端 `mvn test`、前端依赖安装与构建验证完成 |

## 3. 详细执行记录

| 编号 | 日期时间 | 执行内容 | 记录人 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-01 | 2026-06-14 14:00 | 基于需求规格说明书梳理测试对象与优先级 | 项目测试负责人 | 完成 |
| TL-02 | 2026-06-14 16:30 | 编写登录、主数据、收支和报表测试用例 | 项目测试负责人 | 完成 |
| TL-03 | 2026-06-17 10:00 | 执行管理员登录、用户管理、部门管理、账户管理、类别管理测试 | 项目测试负责人 | 通过 |
| TL-04 | 2026-06-17 15:00 | 执行收入录入、支出录入、报表查询测试 | 项目测试负责人 | 通过 |
| TL-05 | 2026-06-17 17:30 | 执行备份创建、下载、恢复及权限验证 | 项目测试负责人 | 通过 |
| TL-06 | 2026-06-18 10:30 | 对前一轮问题项和边界项进行回归测试 | 项目测试负责人 | 通过 |
| TL-07 | 2026-06-19 09:20 | 在后端目录执行 `mvn test`，验证工程可编译与测试生命周期可通过 | 当前整理人 | 通过 |
| TL-08 | 2026-06-19 09:35 | 在前端目录执行 `npm install`，补全构建依赖 | 当前整理人 | 通过 |
| TL-09 | 2026-06-19 09:45 | 执行 `npm run build`，验证前端打包能力 | 当前整理人 | 通过（存在大体积 chunk 警告） |

## 4. 缺陷与问题跟踪

| 问题编号 | 发现日期 | 类型 | 描述 | 影响级别 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENV-01 | 2026-06-19 | 环境问题 | 前端首次执行构建时缺少本地依赖，`vite: command not found` | 中 | 已解决 | 通过执行 `npm install` 解决 |
| DOC-01 | 2026-06-19 | 文档缺项 | 概要设计、测试计划、测试设计、测试跟踪日志、提交手册缺少独立文档 | 中 | 已解决 | 已补全文档并统一样式 |
| RSK-01 | 2026-06-19 | 构建告警 | 前端生产构建产物中存在超过 500 kB 的 chunk 警告 | 低 | 已记录 | 不影响课程设计提交，后续可通过拆包优化 |

## 5. 回归结论

• 2026-06-18 的功能回归未发现阻断主流程的问题。

• 2026-06-19 的环境回归表明，前端构建前需要先安装依赖，相关步骤已写入提交手册和用户手册。

• 2026-06-19 的后端验证结果为 `mvn test` 成功，但当前项目暂无自动化测试源码，属于构建级验证通过。

• 当前版本适合课程设计展示与归档，但后续若继续演进，建议补充自动化测试和接口测试脚本。

## 6. 测试状态汇总

| 类别 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 已完成 |
| 权限测试 | 已完成 |
| 回归测试 | 已完成 |
| 后端构建验证 | 已完成 |
| 前端构建验证 | 已完成（存在非阻断告警） |

## 7. 结论

根据当前测试跟踪情况，系统主要功能和交付链路已完成验证。剩余关注点主要集中在环境准备和自动化覆盖不足，不影响课程设计阶段的提交与答辩。