会议记录

基于 Web 的学校部门财务管理系统

V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程设计 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 Web 的学校部门财务管理系统 |
| 完成日期 | 2026 年 6 月 12 日 |
| 姓 名 | 【待填写】 |
| 学 号 | 【待填写】 |
| 学 院 | 【待填写】 |
| 专 业 | 【待填写】 |
| 指导教师 | 【待填写】 |

# 版本记录

表 0-1 版本更新记录

| 修改编号 | 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 2026.06.12 | 1.0 | 全部 | 初始发布版本 |

# 目  录

（请在 Word 中右键此处，选择"更新域"以生成自动目录）

# 1. 第一次会议记录

## 1.1 会议主题

课程设计选题确认与项目范围讨论

## 1.2 会议时间

2026年5月19日 第1周第1天

## 1.3 参会人员

成员 A（项目经理）、成员 B（架构师/后端开发）、成员 C（前端开发/测试）

## 1.4 会议内容

确定课题：《基于 Web 的学校部门财务管理系统设计与实现》（课程设计题目第5题）

确认 3 人团队角色：A 项目经理兼文档，B 架构师兼后端，C 前端兼测试

业务主线确定：部门->账户->类别->收支->报表->备份，6 模块闭环

技术选型初稿：Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8，具体版本号后续评估

范围外明确：预算控制、审批流、附件上传、多币种不纳入一期

确定 4 周节奏：第1周需求+计划，第2周设计，第3周编码，第4周测试+文档

## 1.5 会议结论

采用 Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8 技术栈。当前阶段完成开题报告与计划书，下阶段推进需求规格与设计说明书。

## 1.6 任务分配

成员 A：整理开题报告、计划书、会议记录

成员 B：梳理技术方案、初步数据库 10 表设计

成员 C：调研 Element Plus 组件库、前端页面结构

# 2. 第二次会议记录

## 2.1 会议主题

需求分析与功能边界确认

## 2.2 会议时间

2026年5月22日 第1周第4天

## 2.3 参会人员

成员 A（项目经理）、成员 B（架构师/后端开发）、成员 C（前端开发/测试）

## 2.4 会议内容

角色确认：管理员（ADMIN）和财务员（FINANCE），对应 sys_role 两条记录

收支记录必须关联 dept_id 和 account_id（FinanceRecordSaveRequest @NotNull 校验），形成完整数据追溯链

报表类型确认：周报(ISO周)、月报、年报、自定义区间，外加仪表盘本月汇总

主数据策略确认：停用代替物理删除（PATCH status=0），保护历史数据引用完整性

前端 11 页面清单确认：LoginPage, DashboardPage, UserPage, DepartmentPage, AccountPage, IncomeCategoryPage, ExpenseCategoryPage, IncomePage, ExpensePage, ReportPage, BackupPage

后端 10 个 Controller 确认：Auth, User, Department, Account, IncomeCategory, ExpenseCategory, Income, Expense, Report, Backup

密码策略：BCryptPasswordEncoder 加密，兼容明文和 BCrypt 双格式（AuthService.passwordMatches）

## 2.5 会议结论

需求基线稳定，10 接口分组和 6 大功能模块范围确认。第2周重点完成数据库 DDL、28 个 REST 接口清单和 11 页面交互设计。

## 2.6 任务分配

成员 A：整理需求规格说明书，绘制用例图（01-use-case.svg）

成员 B：输出 10 张表 DDL + UNIQUE 约束 + 外键设计

成员 C：整理页面交互流程、前端路由设计、API 调用封装方案

# 3. 第三次会议记录

## 3.1 会议主题

设计评审与测试准备

## 3.2 会议时间

2026年6月5日 第3周第5天

## 3.3 参会人员

成员 A（项目经理）、成员 B（架构师/后端开发）、成员 C（前端开发/测试）

## 3.4 会议内容

后端代码评审：10 个 Controller 全部完成，均使用构造器注入；8 个 Service 业务逻辑完整

RecordService 核心逻辑确认：validateIncomeRequest() 三重校验（部门+账户+类别启用状态）-> 记录编号自动生成（IN/EX+日期+序号）-> MyBatis-Plus insert

ReportService 统计逻辑确认：sumAmount() 动态 SQL 拼接 dept_id 可选过滤，categoryStats UNION ALL 合并收支类别，trendStats 按 62 天阈值自动切换按天/月聚合

BackupService 备份逻辑确认：buildBackupContent() 按依赖倒序 DELETE + INSERT 10 表数据，executeSqlScript() 逐分号分隔执行

前端代码评审：11 页面全部完成，MainLayout.vue 侧边菜单 + 路由守卫权限控制，http.js Axios 拦截器 code=200 时自动解包 data 字段

测试策略确认：18 项用例覆盖正常流程(8项)+异常流程(4项)+权限控制(3项)+边界条件(3项)

答辩演示流程确认：admin登录->用户管理->切finance01->收支录入->报表查询->切admin->备份恢复

## 3.5 会议结论

设计方案通过内部评审。后端 18 个 Java 文件、前端 19 个文件均已完成。GlobalExceptionHandler 统一异常处理、ApiResponse 统一响应格式、BCrypt 密码加密、CORS 跨域配置均已实现。第4周重点：18 项测试执行、8 份文档完善、答辩提纲和演示脚本准备。

## 3.6 任务分配

成员 A：完善测试分析报告（18项结果记录）、用户手册（含代码路径）、结项总结（含交付物清单）

成员 B：补充异常处理细节、优化报表 SQL、测试备份恢复流程完整性

成员 C：执行全部 18 项测试用例、截取 8 张关键页面截图、准备演示脚本