项目结项总结

基于 Web 的学校部门财务管理系统

V1.0

| 课程名称 | 软件工程课程设计 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于 Web 的学校部门财务管理系统 |
| 完成日期 | 2026 年 6 月 12 日 |
| 姓 名 | 【待填写】 |
| 学 号 | 【待填写】 |
| 学 院 | 【待填写】 |
| 专 业 | 【待填写】 |
| 指导教师 | 【待填写】 |

# 版本记录

表 0-1 版本更新记录

| 修改编号 | 修改日期 | 修改后版本 | 修改位置 | 修改内容概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 2026.06.12 | 1.0 | 全部 | 初始发布版本 |

# 目  录

（请在 Word 中右键此处，选择"更新域"以生成自动目录）

# 1. 项目完成情况

本项目按照课程设计 4 周计划完成从需求分析、系统设计、编码实现、测试验证到文档归档的完整软件工程流程。交付一套基于 Vue 3 + Spring Boot 3 + MySQL 8 的学校部门财务管理系统，包含 6 大功能模块、10 个 REST 接口分组（28 个端点）、11 个前端页面、10 张数据库表。

# 2. 成果汇总

| 类别 | 交付物 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 文档 | 开题报告、计划书、需求规格、设计说明书、测试报告、用户手册、会议记录(3次)、结项总结 | 8份 .docx+.md |
| 后端 | Controller 10个, Service 8个, Mapper 10个, Entity 10个, DTO 7个, VO 7个, Config 3个, Common 2个, Enum 2个 | 18个Java文件 |
| 前端 | Pages 11个, Layout 1个, Component 1个, API 2个, Router 1个, Util 1个, main.js+App.vue | 19个文件 |
| 数据库 | 10张表DDL + 初始化数据（2用户,3部门,2账户,3收入类别,3支出类别,5收入记录,5支出记录,1备份） | ~150行SQL |
| 接口 | 28个REST端点 (8 GET, 10 POST, 6 PUT, 4 PATCH) | 10组URL前缀 |
| 测试 | 18项功能测试 (8正常+4异常+3权限+3边界) | 全部通过 |
| 建模 | 10 UML + ER + DFD + 架构图 + 甘特图 + 燃尽图 | 16幅SVG |

# 3. 技术实现亮点

## 3.1 统一响应与异常处理

ApiResponse<T> record 统一包装所有接口响应 {code, message, data}。GlobalExceptionHandler @RestControllerAdvice 分层捕获 BusinessException（业务异常）、MethodArgumentNotValidException（@Valid 校验失败）、Exception（兜底），保证前端始终收到结构化 JSON。

## 3.2 动态报表统计

ReportService 使用 JdbcTemplate 动态拼接 SQL，通过可选 deptId 参数实现部门维度过滤。5 个报表端点（dashboard/weekly/monthly/yearly/custom）统一调用 buildSummary() 方法，避免代码重复。趋势统计自动根据区间长度（62 天阈值）切换按天/月聚合。

## 3.3 备份恢复机制

BackupService 通过 JdbcTemplate 读取 10 张表全量数据，动态生成 DELETE + INSERT SQL 脚本（按依赖倒序避免外键冲突）。恢复时逐分号分隔解析 SQL 语句执行 jdbcTemplate.execute()。backup_record 表独立记录每次操作（创建人、文件大小、创建时间、恢复时间），形成完整审计链。

## 3.4 前后端双重权限

前端：Vue Router beforeEach 守卫检查 localStorage token + to.meta.roles 角色数组。MainLayout.vue 通过 visibleMenus computed 动态过滤菜单。后端：Service 层方法根据角色进行业务逻辑控制。

# 4. 经验总结

## 4.1 成功经验

先锁范围再设计：第1周明确 6 大模块和范围外清单，有效避免需求蔓延

DTO/VO 作契约：前后端以 FinanceRecordSaveRequest 和 ApiResponse 为接口约定，独立开发后联调顺利

MySQL 层聚合：报表统计在数据库层 GROUP BY + SUM，避免应用层循环计算，保证一致性

构造器注入：所有 Controller 和 Service 使用构造器注入依赖，便于单元测试和明确依赖关系

## 4.2 待改进

token 为 UUID 无过期机制，生产环境应升级为 JWT + refresh token

前端未使用 Pinia/Vuex 状态管理，跨组件通信依赖 props 和 localStorage

未实施自动化测试（JUnit + MockMvc），回归测试完全依赖手工

备份恢复在超大数据量下的性能和超时处理未验证

# 5. 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 目录 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开题报告 | 01-开题报告/ | .docx + .md |
| 2 | 软件开发计划书 | 02-软件开发计划书/ | .docx + .md |
| 3 | 需求规格说明书 | 03-需求规格说明书/ | .docx + .md |
| 4 | 软件设计说明书 | 04-软件设计说明书/ | .docx + .md |
| 5 | 测试分析报告 | 05-测试分析报告/ | .docx + .md |
| 6 | 用户手册 | 06-用户手册/ | .docx + .md |
| 7 | 会议记录 | 07-会议记录/ | .docx + .md |
| 8 | 项目结项总结 | 08-项目结项总结/ | .docx + .md |
| 9 | 答辩提纲 | 09-答辩材料/ | .docx + .md |
| 10 | 源代码 | 10-源代码/ | backend + frontend + README |
| 11 | 数据库脚本 | 11-数据库/ | .sql + 说明文档 |
| 12 | 测试用例 | 12-测试用例与截图/ | .docx + .md |
| 13 | 建模图 | 13-系统建模图/ | 16 SVG + DOT 源文件 |

# 6. 个人收获与结论

完整经历了需求->设计->编码->测试->文档的软件工程全生命周期

掌握了前后端分离架构的实践：Vue 3 SPA + Spring Boot REST API + MySQL

深入理解了 MyBatis-Plus ORM、JdbcTemplate 动态 SQL、BCrypt 密码加密等技术细节

本次课程设计较好地完成了预定目标，形成了一套可演示、可答辩的系统原型和 8 份完整文档，为后续扩展（报表导出、操作日志、预算控制）提供了扎实基础。